# ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI CORBIŢA

H O T Ă R Â R E A   NR.   18

din 15  mai  2019

privind :  Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului pentru obiectivul ”Modernizare DC200 Largaseni, km. 0+000 – km. 1+000, Largaseni, comuna Corbița, județul Vrancea”.

Consiliul Local al comunei Corbiţa, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă de indata:

-     având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului pentru obiectivul  ”Modernizare DC200 Largaseni, km. 0+000 – km. 1+000, comuna Corbița, județul Vrancea”, întocmit de primarul comunei Corbiţa  şi  expunerea de motive prezentată;

-          ţinând cont de raportul compartimentului  urbanism din cadrul aparatului propriu al Primăriei Corbiţa înregistrat la nr. 1932 din 13.05. 2019;

- având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;

- văzând prevederile  art. 1, litera „b” şi art. 3, litera „e” din H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- 	având în vedere prevederile art. 20 alin.1) lit. ”i” și ”j„art.44 alin. 1) și art. 46, alin. 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- analizând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DC200 Largaseni, km0+000 – km. 1+000, comuna Corbița, județul Vrancea”;

- în baza art.36  alin. 2 lit. „b” şi alin. 4 lit. „ d” ; art.44; art.45 alin. 2 lit. „e”; art.47;  art. 115, alin. 1, litera “b”, alin. 3, alin. 6, alin. 7; art. 117 lit. “a “ şi art. 128din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DC200 Largaseni, km0+000 – km. 1+000, comuna Corbița, județul Vrancea”;, la valoarea de 1.004,39 lei cu TVA, din care 160,37 lei TVA, conform  Anexei la prezenta Hotărâre;

Art. 2.  Se aprobă finanțarea investiției din bugetul local al comunei Corbița, județul Vrancea cu suma de 1.004,39 lei cu TVA și a celorlalte cheltuieli conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului;

Art. 3.  Se aprobă instrumentarea proiectului Modernizare DC200 Largaseni, km. 0+000 – km. 1+000, comuna Corbița, județul Vrancea”  și se desemnează reprezentant legal al proiectului (responsabil de proiect), dl. ing. Emil Tacu, primarul comunei Corbița, județul Vrancea.

Art. 4.  Angajamentul Consiliului Local al comunei Corbița, județul Vrancea de a  asigura exploatarea drumului în conformitate cu reglementările în vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor și de a  suporta cheltuielile de mentenanță și gestionare a investiției;

Art. 5.   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei și va fi comunicată celor în drept de către secretarul comunei.

Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnează

Consilier  Constantin Viorel                                              Secretarul comunei,

Luca Petru Iulian

# ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI CORBIŢA

Anexa la HCL Corbița nr. 18

din 15 mai 2019

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI MODERNIZARE DC 200 Largaseni, KM. 0+000 – km. 1+000,

COMUNA CORBIȚA, JUDEȚUL VRANCEA

- Valoarea totală:

| Exclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 863,993 | 185,965 |

| Inclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 1.004,391 | 223,158 |

Din care C + M :

| Exclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 726,111 | 161,329 |

| Inclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 871,333 | 193,593 |

- Eșalonarea investiției: Anul I: 12 luni

| Exclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 836,993 | 185,965 |

| Inclusiv TVA |  |
| --- | --- |
| În mii RON | În mii EURO |
| 1.004,391 | 223,158 |

- Durata de realizare a investiției :   12  luni

GRAFICUL DE EȘALONARE  A INVESTIȚIEI:

| Denumire categorii de lucrări | A N U L I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Achizitie lucrari proiectare, consultanta | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectare și inginerie |  | 60,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziție lucrări de construcții |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execuția investiției |  |  |  | 941,911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CAPACITĂȚI :

Principalele cantități de lucrări sunt :

- Lungimea totală a traseului propus:		              1000  m;

- Lățime parte carosabilă:				    4,00 m;

- Terasamente                                                                   500,00 mc;

- Strat de balast:			                                    1.471,00 mc;

- Strat de piatră spartă amestec optimal: 	                 806,00 mc;

- Strat de legătură din BADPC 20:		                 724,00 to;

- Strat de uzură din BAPC 16:	                                     5.400,00 mp;

- Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică:                  54,00 mp;

- Tratament bituminos:	                                                      500,00 mp;

- Șanțuri neprotejate :                 	                             1.915,00 ml;

- Podețe tubulare Dn 600 mm:		                                    5 buc.;

- Podețe tubulare Dn 800 mm:		                                    1 buc.;

- Podețe tubulare Dn 800mm ; 8ml			            4 buc;

- Demolare podete					            5 buc;

- Semnalizare rutieră:                                                            1,00 km. echiv.

Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnează

Consilier  Viorel Constantin                                            Secretarul comunei,

Luca Petru Iulian